УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Заячье-Холмский детский сад»

_________              Соловьева А.В.

(подпись)    (расшифровка подписи)

"17" января 2018 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

(«дорожная карта» объекта)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Заячье-Холмский детский сад»

(МДОУ «Заячье-Холмский детский сад»)

(Наименование учреждения)

152245, Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Белянкина, д.7.

(адрес учреждения)

| №№ п/п | Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам. |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап 2020-2030гг | План ФХД на 2020-2030гг. Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад», | При наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда» |
| 2. | Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап 2020-2030гг | План ФХД на 2020-2030гг. Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад» | При наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда» |
| 3.** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | 3 этап 2020-2030гг | План ФХД на 2020-2030гг. Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад», | При наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда» |
| 3.1. | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: выделение контрастным цветом калитки |  | 2 этап Август 2018гг | Приказ заведующего о проведении текущего ремонта и назначении ответственного | Сентябрь 2018 |
| 3.1.2. | Приобретение технических средств адаптации: установка кнопки вызова персонала установка тактильной дорожки | Все категории, С | 2 этап 2018-2020гг | Проектно-сметная документация на установку тактильной дорожки. План ФХД на 2018-2020гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») | Январь 2019 Сентябрь 2020 |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонтные работы: расширение дверного проема; расширение лестничного пролета | К | 3 этап 2020-2030гг | Проектно-сметная документация по реконструкции здания и расширения дверных проемов и лестничного пролета. План ФХД на 2020-2030гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») | ПО финансированию Декабрь 2020 |
| 3.2.2. | Приобретение технических средств адаптации: приобретение и установка откидного пандуса | К | 3 этап 2018-2023гг | План ФХД на 2018-2023гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда»).Договор на приобретение необходимого оборудования | Декабрь 2023г. |
| 3.3. | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: капитальный ремонт дверных проемов | К | 3 этап 2020-2030гг | Проектно-сметная документация по реконструкции здания и расширения дверных проемов и лестничного пролета.План ФХД на 2020-2030гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») | По поступлению средств |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: приобретение мобильного пандуса |  | 2 этап 2023г | План ФХД на 2023г. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») Договор на приобретение необходимого оборудования | Январь 2024г. |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Ремонтные работы: капитальный ремонт пола и дверных проемов | К | 3 этап 2020-2030гг | Проектно-сметная документация по реконструкции здания и расширения дверных проемов и лестничного пролета. План ФХД на 2020-2030гг. | При наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда» |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: тактильные вывески, мобильный пандус | С, К | 3 этап 2018-2025 | План ФХД на 2018-2025гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда»). Договор поставки технических средств реабилитации. | Декабрь 2025г. |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: капитальный ремонт туалета, установка душевого поддона | О, К | 2 этап 2020-2025гг | План ФХД на 2020-2025гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») | При наличии финансирования |
| 3.5.2. | Приобретение технических средств адаптации: поручни | К | 3 этап 2022-2025гг | План ФХД на 2020-2025гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда»). Договор поставки ТСР | Декабрь 2025 |
| 3.6 | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов. |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. | Все категории | 3 этап 2020-2025гг | План ФХД на 2020-2025гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») |  |
| 3.6.2. | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 3 этап 2025-2030гг | План ФХД на 2025-2030гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») |  |
| 3.6.3. | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания. | С | 3 этап 2025-2030г | План ФХД на 2020-2030гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») |  |
| 3.6.4. | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 1 этап 2019-2020гг | План ФХД на 2020-2030гг. (при наличии финансирования по целевой программе «Доступная среда») |  |
| 3.6.5. | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток) | Все категории | 2 этап 2018-2025гг | План ФХД на 2018-2025 гг., договоры на оказание услуг |  |
| 3.7. | По путям движения к объекту. |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | 1 этап 2018-2019гг | Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад» | Декабрь 2019г. |
| 3.7.2. | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | (1 этап) 2018-2020гг | Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад», | Январь 2021г. |
|  | II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией. |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  | 1 этап 2018-2020гг | Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад», локальные акты «О порядке ведения сайта образовательной организации», должностные инструкции | Декабрь 2020г |
| 1.1. | Разработка и утверждение организационно- распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 1 этап 2018-2019гг | Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад» | Август 2019г. |
| 1.2. | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | 1 этап 2018г | Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад» | Август 2018г |
| 1.3. | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 1 этап 2018г и далее ежегодно | Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад» | Август 2018г. |
| 1.4. | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | 1 этап 2018-2019гг | Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад», локальные акты «О порядке ведения сайта образовательной организации» | Декабрь 2019г |
| 1.5. | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика) | Г, С | 2 этап 2020-2025гг | Договор об оказании услуг. План ФХД на 2020-2025гг | Декабрь 2025г. |
| 2. | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  |  | Не предусмотрено муниципальным заданием |  |
| 3. | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  |  | Не предусмотрено муниципальным заданием |  |
| 4. | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг) | Все категории | 1этап 2018-2019гг | Приказы заведующего МДОУ «Заячье-Холмский детский сад», локальные акты «О порядке ведения сайта образовательной организации» | Разместить на сайте организации https://zholm-ds.edu.yar.ru информацию о состоянии доступности объекта- до 31.12.2018г. |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано   без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель общественного объединения инвалидов

________________________________________________

(наименование организации)

_____________________(_________________________________)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________________________________________________

(координаты для связи)

Дата согласования «____»__________20____г.